附件4：宁波市交通设施工程施工取费费率表

（一）交通设施工程施工组织措施费费率

1、交通安全设施（建筑工程）

| 定额编号 | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下限 | 中值 | 上限 |
| JJ1 | 施工组织措施费 |  |  |  |  |  |
| JJ1-1 | 安全文明施工费 |  | 人工费＋机械费 | 10.68 | 11.88 | 13.08 |
| JJ1-1-1 | 创标化工地增加费 |  |  | 1.95 | 2.30 | 2.76 |
| JJ1-2 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| JJ1-3 | 提前竣工增加费 |  |  |  |  |  |
| JJ1-31 | 其中 | 缩短工期10%以内 | 人工费＋机械费 | 0.01 | 0.83 | 1.65 |
| JJ1-32 |  | 缩短工期20%以内 |  | 1.65 | 2.04 | 2.44 |
| JJ1-33 |  | 缩短工期30%以内 |  | 2.44 | 2.83 | 3.23 |
| JJ1-4 | 二次搬运费 |  |  | 0.57 | 0.71 | 0.82 |
| JJ1-5 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| JJ1-6 | 工程定位复测费 |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| JJ1-7 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.10 | 0.19 | 0.29 |
| JJ1-8 | 行车、行人干扰增加费 |  |  | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| JJ1-9 | 优质工程增加费 |  | 优质增加费前造价 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |

2、智能交通设施（安装工程）

| 定额编号 | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下限 | 中值 | 上限 |
| JA1 | 施工组织措施费 |  |  |  |  |  |
| JA1-1 | 安全文明施工费 |  | 人工费＋机械费 | 15.10 | 16.77 | 18.45 |
| JA1-1-1 | 创标化工地增加费 |  |  | 2.91 | 3.42 | 4.10 |
| JA1-2 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| JA1-3 | 提前竣工增加费 |  |  |  |  |  |
| JA1-31 | 其中 | 缩短工期10%以内 | 人工费＋机械费 | 0.01 | 1.53 | 3.05 |
| JA1-32 |  | 缩短工期20%以内 |  | 3.05 | 3.78 | 4.48 |
| JA1-33 |  | 缩短工期30%以内 |  | 4.50 | 5.46 | 6.41 |
| JA1-4 | 二次搬运费 |  |  | 0.16 | 0.48 | 0.80 |
| JA1-5 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.02 | 0.13 | 0.24 |
| JA1-6 | 工程定位复测费 |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| JA1-7 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.12 | 0.24 | 0.36 |
| JA1-8 | 行车、行人干扰增加费 |  |  | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| JA1-9 | 优质工程增加费 |  |  | 9.00 | 12.00 | 15.00 |

注：智能交通设施与道路（桥梁、隧道）工程同步实施的，智能交通设施的安全文明施工费费率乘以系数0.7。

（二）交通设施工程企业管理费费率

| 定额编号 | 项 目 名 称 | 计算基数 | 费 率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 | 三类 |
| J2 | 企业管理费 |  |  |  |  |
| J2-1 | 交通安全设施 | 人工费+机械费 | 22.63～29.71 | 19.81～26.88 | 16.98～22.63 |
| J2-2 | 智能交通设施 |  | — | 31.12～42.44 | — |

（三）交通设施工程利润费率

| 定额编号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 数 | 费 率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| J3 | 利润 |  |  |
| J3-1 | 交通安全设施 | 人工费+机械费 | 9.00～15.00 |
| J3-2 | 智能交通设施 |  | 8.00～12.00 |

（四）交通设施工程规费费率

| 定额编号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 数 | 费 率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| J4 | 规费 |  |  |
| J4-1 | 交通安全设施 | 人工费+机械费 | 7.30 |
| J4-2 | 智能交通设施 | 人工费+机械费 | 11.96 |

注：1、以上费率包括工程排污费、养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费及住房公积金，不包括民工工伤保险费。

2、民工工伤保险费的费率标准及计费基数按《关于明确宁波市建设工程民工工伤保险费计价的通知》（甬发改投资〔2014〕540号）执行。

（五）交通设施工程危险作业意外伤害保险费费率

| 定额编号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 数 | 费 率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| J5 | 危险作业意外伤害保险费 |  |  |
| J5-1 | 交通安全设施 | 人工费+机械费 | 0.53 |
| J5-2 | 智能交通设施 |  | 0.86 |

注：危险作业意外伤害保险费的计算程序、费率标准及费用性质按《关于转发浙江省建设工程造价管理总站<关于印发建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定的通知》等文件的通知》（甬建价〔2014〕5号）执行。

（六）税金

| 定额编号 | 项 目 名 称 | 计算基数 | 费 率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| J6 | 税金 | 税前工程造价 | 11.10 |
| J6-1 | 增值税（销项税额） |  | 11.00 |
| J6-2 | 地方水利建设基金 |  | 0.10 |